SYSTEMPRO

# NFC-e - Documentação de Testes e Checklist de Homologação

Guia operacional para validar a configuração fiscal, comunicação com a SEFAZ/MG e o ciclo de vida da NFC-e antes da entrega ao cliente.

Objetivo do documento Registrar o que já foi concluído no SystemPro, definir o que ainda precisa ser comprovado em ambiente fiscal de homologação e fornecer um checklist único para evitar perda de etapas.

Status atual

| Situação | Interpretação |
| --- | --- |
| CONCLUÍDO | Implementação/configuração já realizada e validada no projeto. |
| PENDENTE | Ainda precisa de teste funcional/fiscal ou evidência objetiva. |
| ATENÇÃO | Precisa de revisão antes da liberação, mesmo que exista implementação. |
| CONCLUÍDO LOCALMENTE | Implementação e regressão técnica aprovadas localmente; ainda não substitui prova fiscal real na SEF/MG. |
| BLOQUEADO | Depende de requisito externo ainda indisponível, como CNPJ/IE/credenciamento/certificado A1 real. |
| N/A | Item não aplicável ao fluxo fiscal adotado ou ao modelo NFC-e 65. |

Regra principal: conexão com a SEFAZ e salvamento da configuração não equivalem à homologação do emissor. A homologação só deve ser considerada concluída depois de uma NFC-e de teste ser efetivamente autorizada e seu ciclo posterior ser validado.

# 1. Como funciona o fluxo fiscal do SystemPro

A arquitetura atual separa a configuração do domínio fiscal e mantém uma única tela para a experiência do usuário. A empresa proprietária é a referência da configuração fiscal do ambiente; os serviços de empresa e estabelecimento fiscal continuam separados no backend.

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Empresa proprietária | Identificação cadastral da empresa usada como referência fiscal do ambiente. |
| Estabelecimento fiscal | Parâmetros específicos do emissor: ambiente, regime, série, numeração, CSC e certificado. |
| Sefaz Gateway | Comunicação SOAP com os Web Services da SEF/MG, assinatura e tratamento dos retornos fiscais. |
| Venda/NFC-e | Geração do documento fiscal, envio, consulta e eventos fiscais do ciclo da NFC-e. |

Fluxo esperado: configuração -> teste de serviço -> emissão em homologação -> autorização -> consulta -> cancelamento -> DANFE/QR Code -> repetição de casos de rejeição -> somente então produção.

# 2. O que já está concluído

| Item | Status | O que foi concluído |
| --- | --- | --- |
| Unificação da configuração fiscal | CONCLUÍDO | A antiga separação CompanyComponent + CompanyFormComponent + FiscalSettingsComponent foi substituída por uma única tela de Fiscal/NFC-e. |
| Cadastro da empresa proprietária | CONCLUÍDO | A tela passou a seguir o padrão de cadastro dos módulos Clientes/Fornecedores, com identificação, contatos, endereços, máscaras e validações. |
| Tratamento da empresa inexistente | CONCLUÍDO | O 404 de negócio "A empresa proprietária do sistema ainda não foi cadastrada" passou a ser interpretado como ausência de empresa, exibindo o formulário em vez de manter o loading. |
| Configuração do estabelecimento fiscal | CONCLUÍDO | A tela contempla os dados necessários para o estabelecimento emissor, mantendo os serviços de Company e FiscalEstablishment separados. |
| Tipagem do formulário fiscal | CONCLUÍDO | Campos obrigatórios do formulário foram alinhados ao contrato FiscalEstablishmentRequest sem casts para mascarar nulabilidade. |
| Build do frontend | CONCLUÍDO | Os erros de TypeScript reportados durante o build foram corrigidos e o build voltou a avançar. |
| Persistência da venda desacoplada da emissão fiscal | CONCLUÍDO | A venda é persistida antes da tentativa fiscal; a NFC-e permanece em AGUARDANDO_AUTORIZACAO quando a emissão não pode prosseguir, inclusive sem A1 real. |
| Contingência offline NFC-e | CONCLUÍDO LOCALMENTE | Fluxo tpEmis=9 implementado com dhCont/xJust, chave própria, QR Code v3 offline assinado, DANFE de contingência e transmissão posterior do mesmo XML/chave persistidos. |
| Fila operacional de pendências fiscais | CONCLUÍDO | PDV possui consulta persistente e paginada das pendências fiscais, sem depender apenas da lista de vendas recentes. |
| Recuperação e máquina de estados fiscal | CONCLUÍDO | PENDENTE_CONSULTA e CANCELAMENTO_PENDENTE possuem recuperações distintas; backend impõe invariantes de estado e regressão matricial backend/frontend foi aprovada. |

Importante Os itens acima são conclusão de implementação do projeto. Eles não significam que o ambiente fiscal externo já foi homologado pela SEF/MG. Essa comprovação começa nas etapas pendentes do checklist abaixo.

# 3. O que o teste "Status SEFAZ" prova

O SystemPro possui teste de disponibilidade do serviço NFC-e. Em Minas Gerais, o Web Service NFeStatusServico4 existe em homologação e produção. O resultado positivo comprova comunicação e resposta do serviço, além de exercitar o caminho de certificado/TLS/SOAP previsto pelo emissor.

| Teste | O que ele comprova | O que ele NÃO comprova |
| --- | --- | --- |
| NFeStatusServico4 | Conectividade com a SEF/MG e resposta do Web Service de status; validação do caminho técnico de comunicação. | Não comprova que o XML da NFC-e está correto nem que uma nota será autorizada. |
| NFeAutorizacao4 | Envio do lote/documento fiscal e retorno de autorização/rejeição. | Não garante, sozinho, que consulta, cancelamento, DANFE e QR Code estejam corretos. |
| NFeConsultaProtocolo4 | Capacidade de consultar posteriormente o documento/protocolo na SEF/MG. | Não substitui o teste de autorização inicial. |
| NFeRecepcaoEvento4 | Capacidade de enviar eventos, como cancelamento, quando aplicável. | Não valida toda a emissão. |

# 4. Pré-requisitos para homologação real

Empresa contribuinte de teste com CNPJ e Inscrição Estadual compatíveis com o cenário.

• Credenciamento para emissão de NFC-e em Minas Gerais e configuração do ambiente fiscal aplicável.

Certificado digital ICP-Brasil compatível com o emissor e respectiva senha, quando aplicável ao fluxo do SystemPro.

Produtos de teste com cadastro fiscal consistente: NCM, origem, CFOP/CST/CSOSN e demais campos exigidos pelo cenário.

Acesso ao ambiente de homologação e conhecimento dos dados de série/numeração que serão usados apenas para teste.

CSC A SEF/MG informa que o CSC é usado para garantir autoria/autenticidade do DANFE NFC-e e participa da validação do QR Code. O ID associado ao CSC é utilizado na consulta/validação do QR Code.

# 5. Roteiro recomendado de homologação

1. Cadastrar a empresa proprietária - Preencher dados cadastrais, contatos e endereço; salvar e recarregar a tela para confirmar persistência.

2. Configurar o estabelecimento fiscal - Selecionar empresa, ambiente HOMOLOGAÇÃO, regime tributário, série/numeração e certificado. CSC/ID CSC não é requisito do QR Code v3 online.

3. Executar o teste de status - Usar o botão de teste do SystemPro. Registrar data/hora, ambiente, resultado e mensagem/código retornado.

4. Criar um produto fiscal de teste - Usar um produto simples e fiscalmente consistente. Registrar todos os parâmetros tributários usados.

5. Emitir uma NFC-e de teste - Realizar uma venda pequena no ambiente de homologação e guardar ID da venda, número, série e retorno da SEF/MG.

6. Confirmar AUTORIZAÇÃO - Verificar chave de acesso, protocolo, status e XML autorizado.

7. Consultar a NFC-e depois da emissão - Executar a consulta posterior e conferir se o SystemPro reproduz o mesmo status e protocolo.

8. Validar DANFE/QR Code - Gerar/imprimir a representação auxiliar e testar o QR Code no portal de homologação; conferir os dados exibidos.

9. Cancelar a NFC-e de teste - Enviar evento de cancelamento e confirmar retorno/autorização do evento e atualização do status no SystemPro.

10. Executar casos de rejeição - Forçar cenários controlados de dados fiscais inválidos e confirmar que a rejeição é registrada sem corromper a venda ou consumir numeração indevidamente.

11. Repetir com mais de um cenário fiscal - Cobrir, no mínimo, os regimes/cenários que o cliente-alvo realmente usará.

12. Liberar produção - Somente depois de todas as evidências conferidas, habilitar o uso produtivo e registrar formalmente a versão homologada.

# 6. Checklist mestre de homologação

Marque como CONCLUÍDO apenas quando houver uma evidência verificável. Para os itens fiscais abaixo, a evidência preferencial é o retorno real da SEF/MG e os arquivos/documentos produzidos pelo SystemPro.

| # | Etapa | Status | Evidência / observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Arquitetura da tela Fiscal/NFC-e unificada | CONCLUÍDO | Tela única criada e componentes antigos removidos. |
| 02 | Cadastro da empresa proprietária no padrão dos módulos | CONCLUÍDO | Campos formatados, máscaras e validações alinhadas ao padrão de Clientes/Fornecedores. |
| 03 | Empresa inexistente tratada como estado de cadastro | CONCLUÍDO | 404 de ausência não deixa loading infinito; formulário aparece. |
| 04 | Salvar e recarregar empresa | CONCLUÍDO | Validado no desenvolvimento; repetir após deploy final para evidência de homologação. |
| 05 | Configurar estabelecimento emissor | CONCLUÍDO | Tela e contrato de configuração implementados. |
| 06 | Ambiente HOMOLOGAÇÃO configurado | PENDENTE | Depende de dados reais do ambiente de homologação. |
| 07 | Certificado A1 válido instalado/testado | PENDENTE | Validação local do A1 concluída; ainda falta certificado real do emissor e comunicação TLS real. |
| 08 | CSC e ID CSC válidos | N/A | Substituído no fluxo online pelo QR Code v3; CSC/ID CSC não é requisito desse fluxo. |
| 09 | Teste NFeStatusServico4 | PENDENTE | Exige certificado/credenciais reais e execução contra a SEF/MG. |
| 10 | XML da NFC-e validado contra schema vigente | CONCLUÍDO | Validação XSD implementada e testada com a NFC-e assinada contra o PL_010f; regressão integral aprovada. |
| 11 | Assinatura digital do XML | CONCLUÍDO LOCALMENTE | XMLDSig implementada e validada localmente; falta prova com A1 real. |
| 12 | Envio NFeAutorizacao4 em homologação | BLOQUEADO | Exige A1/CNPJ/credenciamento reais para NFeAutorizacao4 em homologação. |
| 13 | NFC-e AUTORIZADA | BLOQUEADO | Exige autorização efetiva de uma NFC-e pela SEF/MG em homologação. |
| 14 | Persistência da chave/protocolo/XML | CONCLUÍDO | Integração PostgreSQL confirmou status, chave, XML, resposta, protocolo e issuedAt após commit. |
| 15 | Consulta posterior NFeConsultaProtocolo4 | CONCLUÍDO | Consulta testada: autorizada, rejeitada, inconclusiva e falha local; sem retransmissão indevida. |
| 16 | DANFE NFC-e gerado corretamente | CONCLUÍDO LOCALMENTE | DANFE NFC-e 80 mm implementado e testado. A NT 2026.010 foi revisada e considerada não aplicável ao DANFE NFC-e modelo 65. |
| 17 | QR Code válido | CONCLUÍDO | QR Code NFC-e v3 online implementado/testado e integrado ao XML antes de XSD/assinatura. |
| 18 | Cancelamento via NFeRecepcaoEvento4 | CONCLUÍDO LOCALMENTE | Cancelamento e estados de comunicação testados; falta evento real em homologação. |
| 19 | Rejeição por certificado/credencial inválida | CONCLUÍDO LOCALMENTE | A1: válido, expirado, ainda não válido, senha/PKCS#12 e chave/certificado testados. |
| 20 | Rejeição por CSC/ID inválidos | N/A | Rejeição por CSC não se aplica ao fluxo QR Code v3 online adotado. |
| 21 | Rejeição por dados fiscais do produto | CONCLUÍDO | Validações fiscais do produto e integração RTC/IBS/CBS testadas; rejeições não persistem venda nem consomem numeração indevidamente. |
| 22 | Teste de numeração/série | CONCLUÍDO | Concorrência PostgreSQL, lock, rollback, série e UNIQUE validados. |
| 23 | Teste de indisponibilidade/timeout | CONCLUÍDO | Falha local separada de resultado indeterminado; timeout/comunicação com estado consistente. |
| 24 | Revisão das NTs vigentes de 2026 | CONCLUÍDO LOCALMENTE | Revisão RTC/NTs 2026 concluída no limite aplicável atual; manter monitoramento da NT 2026.008 e de novo pacote XSD. |
| 24.1 | CRT/regime tributário do emitente | CONCLUÍDO | CRT/regime explicitamente modelado; comportamento por regime e uso de CSOSN validados. |
| 24.2 | Modelo fiscal IBS/CBS por produto/operação | CONCLUÍDO | Modelo de cálculo IBS/CBS separado da classificação fiscal, com snapshot calculado por operação e testes automatizados. |
| 24.3 | CST IBS/CBS + cClassTrib | CONCLUÍDO | CST IBS/CBS e cClassTrib validados contra catálogo dinâmico oficial importado da IT 2025.002 v1.70; 173 registros carregados. |
| 24.4 | Serialização IBSCBS no XML | CONCLUÍDO | Snapshot RTC persistido no SaleItem e grupo IBSCBS serializado a partir do snapshot, sem redescoberta de regra no gateway. |
| 24.5 | Totalização IBSCBSTot / totais RTC | CONCLUÍDO | IBSCBSTot implementado e testado; totalização considera apenas itens com snapshot RTC e preserva itens não RTC. |
| 24.6 | NT 2025.002 v1.52 / schemas e regras | CONCLUÍDO | NFC-e completa e assinada validada contra o PL_010f, incluindo XMLDSig/X509Data, IBSCBS, IBSCBSTot, múltiplos itens e desconto. |
| 24.7 | DANFE conforme NT 2026.010 | N/A NFC-e 65 | NT 2026.010 revisada: não aplicar o leiaute de DANFE NF-e modelo 55 ao DANFE NFC-e modelo 65. |
| 24.8 | NT 2026.007 / NT 2026.008 | CONCLUÍDO / MONITORAR | NT 2026.007/008 revisadas. Sem alteração insegura no XML atual; campos/regras futuros da NT 2026.008 aguardam pacote XSD compatível e implantação aplicável. |
| 24.9 | Regressão fiscal completa | CONCLUÍDO | Regressão fiscal final aprovada. Corrigido alinhamento Hibernate/PostgreSQL do catálogo IBS/CBS e atualizadas fixtures do NfceSchemaValidator. |
| 25 | Alinhamento do perfil fiscal do produto no frontend | CONCLUÍDO | Frontend alinhado ao perfil fiscal utilizado pelo backend, preservando as validações fiscais já consolidadas. |
| 26 | Ajustes operacionais da tela de vendas/PDV | CONCLUÍDO | Fluxo de venda revisado para quantidade, valores, loading e comportamento operacional antes da emissão fiscal. |
| 27 | Persistência da venda desacoplada da emissão NFC-e | CONCLUÍDO | POST /sales persiste venda e documento fiscal em AGUARDANDO_AUTORIZACAO; POST /sales/{id}/issue executa a emissão separadamente. Venda permanece registrada quando A1 não está disponível. |
| 28 | Contingência offline segura | CONCLUÍDO LOCALMENTE | Contingência explícita implementada: tpEmis=9, dhCont/xJust, QR Code v3 offline, DANFE, persistência e transmissão posterior do mesmo XML/chave. Resultado incerto pós-transmissão continua em PENDENTE_CONSULTA, sem retransmissão cega. |
| 29 | Operação de contingência no frontend/PDV | CONCLUÍDO | Ações fiscais centralizadas no frontend; contingência é explícita e nunca acionada automaticamente como fallback. Regressão frontend aprovada. |
| 30 | Fila persistente de pendências fiscais | CONCLUÍDO | Endpoint paginado consulta no banco AGUARDANDO_AUTORIZACAO, PENDENTE_CONSULTA, CONTINGENCIA e CANCELAMENTO_PENDENTE; PDV exibe a fila independentemente das vendas recentes. |
| 31 | Recuperação de CANCELAMENTO_PENDENTE | CONCLUÍDO LOCALMENTE | Consulta dedicada de cancelamento implementada sem retransmitir cegamente o evento. Frontend usa ação específica "Consultar cancelamento". Testes backend/frontend aprovados. |
| 32 | Auditoria e regressão da máquina de estados fiscal | CONCLUÍDO | Backend passou a impor as mesmas invariantes do frontend. Emissão/consulta inválidas são bloqueadas antes do gateway SEFAZ; regressão matricial backend/frontend e builds foram aprovados. |
| 33 | Teste com os cenários reais do cliente | PENDENTE | Depende dos cenários reais do cliente, CNPJ/IE/credenciamento, certificado A1 e homologação externa na SEF/MG. |
| 34 | Evidências reais de homologação arquivadas | PENDENTE | Arquivar evidências reais após homologação externa: status, autorização, consulta, cancelamento, DANFE/QR Code e logs de auditoria sem segredos. |
| 35 | Aprovação final para produção | PENDENTE | Somente após homologação externa, evidências reais e revisão das mudanças fiscais efetivamente implantadas/aplicáveis. |
| 36 | Habilitação de produção | PENDENTE | Produção permanece bloqueada até GO formal. |

## 6.1. Estado técnico consolidado em 08/10/2026

As etapas marcadas como CONCLUÍDO ou CONCLUÍDO LOCALMENTE comprovam o comportamento técnico coberto por testes automatizados, mas não substituem a homologação fiscal real. A revisão local da Etapa 24 (RTC/NTs 2026) foi concluída no limite atualmente aplicável ao SystemPro. As Etapas 25 a 32 também foram concluídas tecnicamente: alinhamento fiscal do produto/PDV, desacoplamento entre venda e emissão, contingência offline segura, fila persistente de pendências, recuperação de cancelamento pendente e endurecimento/regressão da máquina de estados fiscal. As Etapas 12 e 13 continuam bloqueadas até existirem CNPJ/IE/credenciamento e certificado A1 reais. As Etapas 33 a 36 concentram a homologação externa, evidências e GO produtivo. A produção continua bloqueada até essa validação e deve haver nova revisão quando o pacote XSD compatível com as alterações futuras da NT 2026.008 estiver disponível/aplicável.

Marco técnico após a Etapa 32: a máquina de estados fiscal está protegida em duas camadas. O frontend só oferece ações compatíveis com o estado atual, enquanto o backend valida as invariantes antes de alcançar o gateway SEFAZ. PENDENTE_CONSULTA, CONTINGENCIA e CANCELAMENTO_PENDENTE possuem caminhos operacionais distintos, evitando retransmissões indevidas. Este marco é técnico/local e não altera o NO-GO de produção sem homologação real.

# 7. Pacote de evidências a guardar

Identificação da versão do SystemPro homologada (commit/tag/build).

Configuração fiscal utilizada no ambiente de homologação, sem registrar segredos em documentos ou capturas de tela.

Retorno do NFeStatusServico4.

XML enviado e XML autorizado, quando aplicável.

Chave de acesso e protocolo de autorização.

Retorno da consulta posterior.

XML/evento e protocolo de cancelamento.

Arquivo/representação do DANFE e evidência de leitura do QR Code.

Logs essenciais de auditoria, sem expor senha de certificado, CSC ou outras credenciais secretas.

# 8. Pontos regulatórios que exigem atenção em outubro de 2026

A SEF/MG mantém os Web Services de NFC-e separados por ambiente. Para homologação, o serviço de status é disponibilizado em hnfce.fazenda.mg.gov.br e os demais serviços NFC-e usam o mesmo domínio de homologação.

| Serviço | Homologação MG | Uso no teste |
| --- | --- | --- |
| Status | https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeStatusServico4 | Disponibilidade/comunicação |
| Autorização | https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeAutorizacao4 | Emissão |
| Consulta | https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeConsultaProtocolo4 | Consulta posterior |
| Evento | https://hnfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFeRecepcaoEvento4 | Cancelamento/eventos |
| Portal/consulta | https://hportalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce | Consulta do documento/QR Code |

Atualização de 08/10/2026 A revisão técnica local da RTC foi concluída com a suíte fiscal completa aprovada. A implantação informada para NT 2025.002 v1.52, NT 2026.007 v1.10 e NT 2026.008 v1.00 permanece prevista para 26/10/2026 em homologação e 16/11/2026 em produção. O SystemPro deve ser revisitado quando o pacote XSD compatível com as alterações futuras da NT 2026.008 estiver disponível/aplicável e, obrigatoriamente, antes do GO produtivo. Esta conclusão local não substitui testes reais com CNPJ/IE/credenciamento e certificado A1.

Reforma Tributária do Consumo (RTC): a revisão local do SystemPro cobriu CRT/regime, modelo de cálculo IBS/CBS, catálogo dinâmico cClassTrib, snapshot fiscal, serialização IBSCBS/IBSCBSTot e validação integral contra o PL_010f. A NT 2026.010 foi classificada como não aplicável ao DANFE NFC-e modelo 65. Para a NT 2026.008, permanecem sob monitoramento os campos/regras futuros que dependem de pacote XSD compatível e de sua implantação oficial.

# 9. Critério GO / NO-GO para entrega

| Resultado | Critério |
| --- | --- |
| GO - Entrega | Status SEFAZ testado; NFC-e de homologação autorizada; consulta posterior validada; cancelamento validado; DANFE/QR Code conferidos; rejeições críticas testadas; requisitos fiscais do cliente cobertos; evidências arquivadas. |
| NO-GO - Não entregar | Somente configuração salva, teste de status não realizado, nenhuma NFC-e autorizada em homologação, XML/assinatura não validados, QR Code não testado, ou existência de requisito fiscal do cliente ainda sem cobertura. |

# 10. Fontes oficiais para consulta

SEF/MG - Web Services NFC-e: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/web-services/

SEF/MG - Credenciamento NFC-e: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/credenciamento/

SEF/MG - Perguntas frequentes NFC-e: https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/Perguntas-Frequentes/respostas_i/index.html

Portal Nacional NF-e - Documentos vigentes: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=6WfrpZYE4Ik%3D

Documento preparado para controle interno de desenvolvimento, homologação e pré-entrega do SystemPro.